| Ecole élémentaire Ferdinand Buisson A 85 rue du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt Tel : 01 55 18 62 10 – Courriel : 0920395e@ac-versailles.fr |  |
| --- | --- |

# Conseil d’école de l’école Ferdinand BUISSON

# du mardi 30 mars 2021

Présents :

Mme De BEAUVAL, maire adjoint de quartier,

Mme IMER, Directrice de l’école,

Mmes DESPORTES et MOLINERO, représentantes des parents, élues respectivement E-MP et PEEP

Mme JANIN, enseignante en CE2

M. RODES, Ingénieur travaux à la mairie et son équipe.

Les enseignants, la DDEN, et les parents élus ont pu participer en Visio conférence…

Compte rendu

- Les travaux dans l'école

De nombreux travaux vont être réalisés au cours de l’été et de l’année scolaire prochaine, voire l’été suivant, pour un budget très conséquent (environ 4,2 millions en incluant la maternelle Seine)

- Travaux de l’été 2021 (1,5 millions d’euros) :

Ils sont liés à la mise en accessibilité (pour les personnes porteuses de handicap) de l’école.

    - Un ascenseur permettra d’accéder aux 3 étages du bâtiment principal de l’école. Une percée avec une porte coupe-feu permettra de relier les deux bâtiments entre eux, aux 1er et second étages. Des toilettes aux normes « PMR » seront installées en lieu et place des réserves à chacun de ces deux étages.

    - De nouveaux sanitaires pour les élèves dans la cour seront créés, en pendant des premiers, à l’emplacement de la salle polyvalente au RDC.

    - Des rampes avec coursives seront installées pour accéder aux bâtiments sur cour.

    - Une rampe sera créée, à l’arrière du bâtiment sur cour, pour accéder au sous-sol (gymnase) ainsi que des jardins pédagogiques.

- Travaux d’embellissement réalisées en 2022-23 (2,7 millions d’euros) :

    - Réfection des sanitaires existants dans les étages

    - Changement de l’éclairage et des dalles aux plafonds dans les classes et couloirs des deux bâtiments avec une remise en peinture en plus dans le bâtiment A.

    - Réfection de la façade des logements des gardiens avec isolation extérieure.

    - Pose de brise-soleil à tous les étages sur la façade principale de l’école (sur cour). Le choix d’un modèle sera décidé en fonction du choix de l’éclairage et des possibilités liées à la façade.

    - Réfection de la toiture et révision des tuyaux d’évacuation (éviter les fuites !)

- Protocole sanitaire :

L’épidémie se répand très vite et les consignes de l’Education Nationale sont plus restrictives.

Nous avons à ce jour 4 classes fermées, qui travaillent à distance.

Les enfants de ces classes fermées sont considérés comme cas contacts et ne doivent pas sortir de chez eux.

La municipalité a fait passer un service de désinfection dans ces classes.

Les écoles sont restées ouvertes longtemps ce qui est appréciable, mais les conditions de travail se sont révélées difficiles…

- Nombreux élèves manquants, car cas contacts…

- Gestion des retours des élèves, à dates variées, avec ou sans test, par les enseignants et la direction

- Port du masque pas toujours facile

- Récréations par bâtiments

- Pas de mélange des élèves

- Aucun test salivaire mis en place, dont le protocole est par ailleurs très lourd…

- Peu de protection pour les enseignants (masques non adaptés, pas de gel hydroalcoolique fourni par l’Education Nationale, aucun vaccin prévu…)

- Recherche des cas contacts faite par l’école seule avec l’aide des infirmières et du médecin scolaire.  Rien de l’ARS.

- Communication sur la COVID - les cas contacts, les dates de confinement obligatoire, les tests à faire - aux familles et à l’ARS, laissées à la direction avec de nombreux tableaux à renseigner pour chaque cas détecté !

- …

Les parents d’élèves ont été très compréhensifs et ont bien compris la situation.

Un grand merci aux deux professeurs de sport qui ont fait cours tous les jours dehors, quelle que soit la météo (temps très froid). Les élèves en avaient vraiment besoin.

Pour le moment nous avons la chance d’avoir eu des remplaçants pour les longues absences d’enseignants contaminés ou contacts.

Les cas de contamination se font la plupart du temps sur le temps de cantine car les enfants sont sans masque.

L’organisation de la cantine a été revue et les élèves déjeunent dorénavant par classes, qui sont séparées les unes des autres. Tous les jours depuis une semaine les animateurs prennent des notes pour connaitre l’emplacement des enfants. Il serait utile que les enfants y soient moins nombreux…

Un besoin de communication avec les familles est évident, et malheureusement, le Blog, lié à l’Inspection Académique va fermer pendant 15 jours.

- Infirmières

Une nouvelle infirmière, Nathalie de Heaulmes, est présente à temps plein sur le groupe scolaire et remplace donc nos deux infirmières que nous appréciions beaucoup.

Elle travaille avec nous depuis un mois et nous lui souhaitons la bienvenue.

C’est une belle avancée pour notre école.

Un grand merci à la mairie pour ce temps plein nécessaire sur le groupe scolaire, surtout en temps de pandémie.

- Nettoyage de l’école

Le nettoyage de l’école n’est pas parfait.

La municipalité est en train de revoir le contrat avec la société de nettoyage et a pris le temps d’écouter les doléances des écoles dont voici quelques exemples :

- Travail beaucoup moins bien fait que par le passé avec les agents municipaux

- Manque de liaison entre les employés de ménage et les enseignants

- Difficultés à maintenir la propreté tout au long de la journée avec du personnel qui ne vient que 3heures le soir (de 17h à 20h).

- Nettoyage d’été très insuffisant.

- Nettoyage des sanitaires insuffisant.

- …

Actuellement, ce sont les gardiens et les agents municipaux qui nettoient les toilettes, les poignées de portes et les rampes dans la journée, et remplissent les flacons de savons et les dérouleurs de papier.

- La sécurité dans l’école :

PPMS, incendie, cour de récréation…

Un exercice incendie a été fait récemment : aucun problème

Un RDV avec la police pour vérifier l’adaptabilité du PPMS anti-intrusions aurait dû avoir lieu dans la semaine du 12 avril… Il sera probablement reporté.

- Le numérique dans l’école :

Toutes les classes sont équipées mais les outils ne fonctionnent pas toujours bien. C’est difficile d’avoir une maintenance efficace dans les classes. La liaison internet est très lente.

Le choix des dalles numériques, au détriment des VPI, rétrécit encore l’espace au sol pour les élèves. C’est dommage.

- Le RASED et les évaluations de CP

Les élèves de CE1 sont ceux qui semblent avoir le plus souffert du confinement de l’année dernière. Des difficultés persistent pour certains…  Malheureusement les stages de réussite ne leur ont pas été réservés pour les vacances de printemps et ce sont les CM qui pourront en bénéficier.

Le RASED est bien présent sur l’école.

- Activités culturelles :

Le festival du livre et la fête de l’école ne sont pas envisageables cette année mais des spectacles pour et par les enfants sont à prévoir.

- Les élèves de CP devraient avoir un film commenté sur la nature et ceux de CE1 et CE2 auront accès à un spectacle de théâtre avec la compagnie Miel de Lune. L’ensemble devrait être financé par la municipalité.

- 9 classes de l’école travaillent sur un projet artistique « L’Ecole Idéale » avec une artiste, Mme GOUACHE, rémunérée par la Coopérative scolaire. Une exposition est prévue fin juin…

- Les classes continuent leur partenariat avec le CRR et la Bibliothèque Point du Jour.

- Le musée des année 30 s’est déplacé dans l’école pour deux classes de CP.

- Lecture de contes par Mme LAYANI, conteuse professionnelle.

- Fidèles à cette action, des classes de tous niveaux ont participé à « La Grande Lessive ». Les œuvres ont été exposées du côté Point du jour et dans le préau A.

- Le projet de Land Art des classes de CM2A et CE1B est maintenu. Le parc de Saint Cloud vient dans les classes…

- Questions diverses :

Nous aimerions avoir des nouvelles du projet de BCD, sur le temps scolaire, proposé par

Mme Desportes avant les vacances de Noël.

Les familles souhaiteraient avoir un endroit où déposer les trottinettes des enfants et les        enseignants avoir un local à vélos…