Mercredi 21 Janvier2017

***Réunion sur le chantier de démolition face à l’école***

***Et présentation des modalités des travaux de la Tour NORMA.***

En présence de Monsieur REMAUD, de la Responsable destruction/construction et d'un Responsable démolition de l'Entreprise INOX Généri et de parents d’élèves.

A noter : toutes les demandes et interrogations réceptionnées par la Mairie, ont été remontées à l'entreprise.

Arrêté municipal pour les travaux : 7h30 à 20h00 du lundi au samedi.

***Au sujet de la Tour NORMA***: la fin des travaux est programmée pour la fin de la semaine du 26.06.2017.

Actuellement terrain vague non manipulé. Préparation des fondations pour la reconstruction.

Historique: Immeuble classique de 7 étages. Bureau de contrôle VERITAS - Haute qualité environnementale (contrôle des phases du chantier, si tous ce qui est mis en oeuvre est conforme à la réglementation). Pour le matériel : LOCAMAT - certification qualité.

*Question des Parents/Riverains : « Ce qui pose problème c'est la poussière. Contient-elle de l'amiante? »*

*Réponse de l’entreprise : « Une campagne de sondage amiante est mise en place. Il existe 2 types d'amiante : la friable (dans la colle, le flocage...), la non friable (joints de mastic, conduits de ventilation...). Peu d'amiante à la Tour NORMA : dans la peinture des murs intérieurs et le mastic de façade. Le désamiantage est très contrôlé. Mise en place qui ventile et brasse l'air. Les panneaux de façade ont été démontés sans toucher aux joints. Ces derniers ont ensuite été gérés et traités en usine. Le désamiantage a pris fin en octobre 2016.Durant cette phase, toute une gamme de mesures ont été faites pour vérifier qu'aucune molécule d'amiante n’était présente. Les contrôles faits, le début de la démolition a été autorisée . »*

La déconstruction a été effectuée par écrêtage car « plus fiable, plus faible en bruit ».

La Responsable destruction/construction dit avoir communiqué et tenu informée la Mairie.

Elle propose de mettre à disposition une mesure opératoire.  Monsieur Teullé propose que les 2 têtes de liste des fédérations de parents d'élèves puissent consulter les documents.

L’évacuation des gravas se fait par les anciennes cages d'ascenseurs. Brumisation prévue  en haut et en bas de l'immeuble. Le gel en janvier les a obligé d'arrêter cette opération, car présence de plaques dangereuses, qui représentaient un risque. C'est à ce moment que les nuages de poussières sont apparus.

*Parents/Riverains : « Y'a t'il eu des détecteurs sur les 4 points cardinaux?"*

*Réponse : « Les mesures ont été effectuées dans la zone de confinement. »*

*Parents/Riverains : « Quel le volume de l'amiante? »*

*Réponse : « Des pompes intérieures et extérieures ont été mises en place. »*

Le Responsable de l'entreprise propose de mettre à disposition, le RFT (Rapport Fin de

Travaux).

*Parents/Riverains : "Nous regrettons l'absence d'information et demandons une adresse mail*

*pour pouvoir communiquer en cas de besoin. »*

A noter : dans le cadre des travaux de grande ampleur de EIFFAGE (esplanade de la Défense), les riverains ont reçu un courrier explicatif sur la teneur des travaux, planning...

L'entreprise a toujours été en lien avec Monsieur REMAUD. Elle dit avoir toujours répondu

aux alertes du Directeur. L'entreprise dit avoir essayé de jongler entre le bruit, la poussière, la

boue. Pour le bruit la nuit des camions, il y a obligation pour des raisons de circulation et de

sécurité, que le gros matériel soit évacué en convoi exceptionnel, ainsi que les gravas...Il est impossible de déconstruire sous bâche.

L'inspection du travail est venue sur le chantier à 7 reprises. Présence du coordinateur

santé toutes les semaines; il y a eu également sur une période des travaux de voirie. Organismes certification tout au long du chantier. Pas eu de mesures sur la poussière

en dehors de l'entreprise en elle-même.

Parents/Riverains : "Nous demandons l'intervention d'un organisme extérieur (ARS?) pour effectuer des mesures de l'air et de la poussière..."

 La fin des travaux pour cet espace est prévue pour l'été 2019.

***Au sujet de la Tour ARAGO***: Désamiantage depuis janvier 2017. Absence d'amiante en façade. Il y en a uniquement à l'intérieur de l'immeuble. Mise en place d'un confinement. Actuellement, 80% du désamiantage ont été effectués.

A partir du mois d'août et jusqu'en décembre 2017, mise en place d'écran de protection pour éviter la chute des gravas. Cette technique n'évite en aucun cas la poussière...La fin des travaux, reconstruction incluse, prévue au 2ème semestre 2019.

***Tour BNP***: Aucune information à ce jour.

Fin des travaux dans leur totalité prévue pour 2022...

Madame La Maire veut organiser une réunion d'information de quartier à la rentrée...

Aucun retour sur la demande de ventilateur, d'humidificateur pour l'école. Concernant l'idée d'une délocalisation de l'école... Monsieur Teullé nous demande d'aborder ce sujet lors de la réunion avec Madame La Maire.

Affaire à suivre.